[image: image1.png]



Российская Федерация
Самарская область
 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСИНОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.03.2017г.




                                                № 13
« О  проведении  работ  по благоустройству  и  санитарной  очистке  территории  сельского  поселения  Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области в весеннее - летний период 2017 года» 

В  целях успешного  проведения  работ  по  благоустройству  и  санитарной  очистки  территории  сельского  поселения  Осиновка   в весеннее- летний период 2017 года администрация сельского поселения Осиновка постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по  проведению работ по благоустройству и санитарной  очистке  территории  сельского  поселения  Осиновка на 2017 год.

(приложение №1 )
2.На  собраниях  предприятий,  организаций,  учреждений  рассмотреть  вопросы  благоустройства  и   принять  меры  по  их  исполнению.

3. 22 апреля 2017 года организовать проведение субботника. 

4.Зав. клубом с.Осиновка   Потапову Т.А. назначить ответственную   по провождению мероприятий посвященных Году экологии. 

            5.Настоящее  постановление  подлежит официальному опубликованию в газете «Новости-Осиновки » .
             Глава  сельского  поселения  Осиновка     _________________    В.Ф.Котков                                                                                           

Приложение №1 

к Постановлению №13 от 27.03.2017г.
ПЛАН

Мероприятий  по  проведению работ по благоустройству и санитарной  очистке  территории  сельского  поселения  Осиновка на 2017 год.
	№
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственный за исполнение

	1.
	Провести заседание, на котором рассмотреть вопрос о благоустройстве и санитарной очистке территории сельского поселения Осиновка на 2017 год
	03.04.2017год
	В.Ф.Котков – глава сельского поселения Осиновка

	2.
	Провести работу с руководителями организаций и учреждений по благоустройству, санитарной очистке и озеленению подведомственных им территорий
	До 15.04.2017 года
	В.Ф.Котков – глава сельского поселения Осиновка

	3.
	Провести работу с жителями села по очистке приусадебных участков и прилегающих к ним территорий от мусора, отходов, навоза, хлама, строительных материалов
	До 20.04.2017 года
	Члены комиссии по благоустройству, депутаты с/п Осиновка ответственные за свой округ. Руководители учреждений и организаций.


	4.
	Убрать автотранспорт с прилегающих территорий к домовладениям
	Апрель -ноябрь
	В.Ф.Котков – глава  сельского поселения Осиновка .

Члены комиссии по благоустройству



	5.
	Проводить мероприятия посвященные Году «экологии» 
	2017год.
	Потапова Т.А.-зав.клубом с.Осиновка. заведующая учебной части Хонина Е.В.

	6.
	Организовать субботники по благоустройству, санитарной очистки и озеленению территорий сельского поселения
	22.04.2017г., 30.04.2017 г., 02.05.2017 г., 
	В.Ф.Котков – глава сельского поселения Осиновка Члены комиссии по благоустройству, депутаты с.п.Осиновка.

	7.
	Проводить уборку, санитарную очистку, озеленение прилегающей к памятнику погибшим воинам территории
	постоянно 
	В.Ф.Котков –глава сельского поселения Осиновка, заведующая учебной части Хонина Е.В.

	8.
	Производить уборку мусора по улицам сельского поселения
	постоянно
	В.Ф.Котков – глава сельского поселения Осиновка 

	9.
	Оборудование площадок под контейнеры для мусора
	Апрель-октябрь
	В.Ф.Котков – глава сельского поселения Осиновка 

	10.
	Производить обкос территории села от сорной растительности
	Май-октябрь
	В.Ф.Котков – глава сельского поселения Осиновка, депутаты сельского поселения Осиновка, руководители организаций  и учреждений

	11.
	поддержание порядка на территории и  прилегающих  территорий кладбищ сельского  поселения
	Май-июнь
	В.Ф.Котков – глава администрации сельского поселения Осиновка 

	12.
	Проводить проверку санитарного состояния села, свалки, территорий организаций и учреждений, находящихся на территории сельского поселения
	Май-октябрь
	В.Ф.Котков – глава сельского поселения Осиновка Члены комиссии по благоустройству



	13.


	Объявить  месячник по уборке  территории сел Осиновка, Винновка,  Ермаково  


	с 15апреля  по  15 мая  2017г.


	В.Ф.Котков – глава сельского поселения

Депутаты .



	14.
	Ликвидировать несанкционированные  свалки на территории  сельского поселения  Осиновка
	Апрель-октябрь
	В.Ф.Котков – глава сельского поселения Осиновка.

 Члены комиссии по благоустройству.

	


Глава  сельского  поселения  Осиновка     ________________  В.Ф.Котков
