Российская Федерация

Самарская область

# АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСИНОВКА

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  07.02.2017 г.			                                                                                         №   6

« О подготовке  и  проведении  пропуска  паводковых  вод  на  территории  сельского поселения  Осиновка  муниципального  района Ставропольский в 2017 году»

В соответствии с  ФЗ «О  защите  населения и  территорий   чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного характера»  от 21.12.1994г. № 68-ФЗ,  а  так  же в  целях  предотвращения и сокращения возможного ущерба от весеннего паводка, администрация сельского поселения Осиновка  постановляет:

- Утвердить    мероприятия  по подготовке  пропуску  паводковых  вод  на  территории сельского поселения Осиновка (приложение №1)

- Рекомендовать противопаводковой комиссии  сельского поселения Осиновка  направлять ЕДДС администрации района сведения о паводковой обстановке  и о выполненных мероприятиях  в сельском поселении.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете                                « Новости Осиновки »

Глава сельского  поселения  Осиновка  __________________     В.Ф.Котков

Приложение №1

К  Постановлению № 6  от 07.02.2017г.

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Осиновка в 2017г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный За исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создать оперативный штаб при администрации сельского поселения Осиновка | 20.02.2017 | Противопаводковая комиссия с.п.Осиновка |
| 2. | Провести обследование подведомственных территории на предмет незаконного строительства земляных дамб на малых реках и ручьях в границах сельского поселения. | 20.02.2017 | Противопаводковая комиссия сельского поселения Осиновка |
| 3. | Запланировать проведение: -работ по ослаблению ледяного покрова рек в местах возможных заторов путём его чернения и распиловки. | 20.03.2017 | Противопаводковая комиссия сельского поселения Осиновка |
| 4 | Своевременно обеспечить запасы топлива для котельных, продовольствия для населения, кормов для скота | До 17.03.2017 | Глава администрации В.Ф.Котков. Директор ООО «Волжанин» - Михайлов И.С. (по согласованию) |
| 5 | Провести проверку спуска воды на всех ГТС до безопасного уровня. | До 15.03.2017 | Противопаводковая комиссия сельского поселения Осиновка |
| 6 | Отработать перечень населенных пунктов, находящихся в зоне периодического подтопления и затопления паводковыми водами. Провести корректировку плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, с учетом анализа прохождения паводка в прошлые годы. Провести в готовность необходимые силы и средства на случай чрезвычайных ситуации, связанных с паводковыми явлениями. Уточнить расчеты по временному размещению населения и сельскохозяйственных животных. | 20.02.2017 | Противопаводковая комиссия сельского поселения Осиновка |
| 7 | Провести собрания с целью доведения порядка действий населения при подтоплении территорий, домов, подготовить памятки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации | 20.03.2017 | Противопаводковая комиссия сельского поселения Осиновка |
| 8 | Обеспечить своевременное информирование и оповещение населения об угрозе подтопления населенных пунктов | На период паводка | Противопаводковая комиссия сельского поселения Осиновка . |
| 9 | Организовать постоянное наблюдение за подъемом уровня воды на водоемах и своевременное доведение обстановки до председателя районной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. | Март-май 2017г. | Противопаводковая комиссия сельского поселения Осиновка |
| 10 | Своевременно информировать Главное управление МЧС России по Самарской области и межведомственную противопаводковую комиссию Самарской области о складывающейся обстановке, в т.ч. незамедлительно – о фактах затопления (подтопления) территории сельского поселения и принимаемых мерах по обеспечению жизнедеятельности населения. | Март-май 2017г. | Противопаводковая комиссия сельского поселения Осиновка |
| 11 | Организовать круглосуточное дежурство в администрации сельского поселения в период обильного снеготаяния и прохождения паводка на реках | На период паводка | Противопаводковая комиссия сельского поселения Осиновка |