Российская Федерация

Самарская области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСИНОВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.03.2018	г.			                                                                                           	№ 8

« О подготовке  и  проведении  пропуска  паводковых  вод  на  территории  сельского поселения  Осиновка  муниципального  района Ставропольский                  в   2018 году»

В соответствии с  ФЗ «О  защите  населения и  территорий   чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного характера»  от 21.12.1994г. № 68-ФЗ,  а  так  же в  целях  предотвращения и сокращения возможного ущерба от весеннего паводка  на территории   сельского  поселения Осиновка, постановляю:

- Создать постоянно  действующую  противопаводковую   комиссию   в составе:

  - Председатель  комиссии – Виктор Федорович Котков глава сельского поселения Осиновка;

  - Зам. Председателя  комиссии – Дарьина Н.Л.;

  - Секретарь  комиссии –  Лизунова С.В.. -  специалист  администрации  сельского  поселения  Осиновка

Члены  комиссии:

- Потапова Т.А.- зав.клубом с.Осиновка ( по согласованию)

- Михайлов  И. С. директор  ООО  агрофирмы  «Волжанин»  (по  согласованию)

- Хонина Е.В. Зам директора Осиновского филиала ГБОУ СОШ

с. С.Солонец (по соглосованию)

- Вишневский  В. В. -  слесарь  ЖКХ (по  согласованию)

- Землянов В.А.  -  водитель  администрации  сельского  поселения  Осиновка. (по  согласованию)

- Утвердить    мероприятия  по подготовке  пропуску  паводковых  вод  на  территории сельского поселения Осиновка (приложение №1)

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете

« Новости Осиновки».

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского  поселения

Осиновка                                        __________________     В.Ф. Котков

Утверждено

глава сельского поселения Осиновка _________________ В.Ф. Котков

Приложение №1

К  Постановлению № 8 от 06.03.2018.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный За исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Обеспечить герметизацию скважин водозаборов, при необходимости выполнить их обваловку, а в случае подтопления провести промывку и хлорирование. | По мере необходимости | МУП ЖКХ «СтавропольРесурсСервис» слесарь Вишневский В.В. (по согласованию) |
| 2. | Провести ревизию и устранить дефекты дамб, водозаборных и очистных сооружений, трансформаторных подстанций, подземных коммуникаций, отмостков жилых и производственных помещений. | До наступления паводка | Противопаводковая комиссия сельского поселения Осиновка |
| 3. | Провести отчистку от снега крыш, территорий вокруг жилых и производственных зданий. | До 15.03.2018 | Глава администрации В.Ф.Котков. Зав.клубом с. Осиновка Потапова Т.А. (по согласованию) Зам директора Осиновского филиала ГБОУ СОШ с. С.Солонец – Хонина Е.В.(по согласованию) |
| 4 | Своевременно обеспечить запасы топлива для котельных, продовольствия для населения, кормов для скота | До 01.03.2018 | Глава администрации В.Ф.Котков. Директор ООО «Волжанин» - Михайлов И.С. (по согласованию) |
| 5 | Определить возможные места подтопления населённых пунктов, производственных помещений и отработать планы эвакуационных мероприятий в ЧС, связанных с паводком | До 15.03.2018 | Глава администрации В.Ф.Котков. Зав.клубом с.Осиновка Потапова Т.А. (по согласованию) Зам директора Осиновского филиала ГБОУ СОШ с. С.Солонец – Хонина Е.В.(по согласованию) |
| 6 | временно запретить проезд по автомобильным дорогам транспортным средствам общей массой свыше 10 тонн. | С 01.04.2018 | Глава администрации В.Ф.Котков. |
| 7 | Предусмотреть выделение необходимой техники (бульдозера, трактора с тележками, а/машины) для ликвидации возможного возникновения ЧС | До 20.03.2018 | Директор ООО «Волжанин» - Михайлов И.С. (по согласованию) |
| 8 | Произвести очистку от снега обочин дорог, водопроводные сооружения, сделать водоотводы. | До 15.03.2018 | Глава администрации В.Ф.Котков. . «Ставропольское ДЭУ ГКП» «АСАДО» (по согласованию) |
| 9 | Организовать на период паводка круглосуточное дежурство в сельском поселении. | По мере необходимости | Противопаводковая Комиссия Сельского поселения |