Российская Федерация Самарская область СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСИНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ РЕШЕНИЕ «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2018-2028 гг.»

От 12.12.2017г.                                                                                                        №  38

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 6, статьей 33 Устава сельского поселения Осиновка муниципального района Ставропольский, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ от 29.12.2016г. № 343, Собрание представителей сельского поселения Осиновка муниципального района  Ставропольский

Р Е Ш И Л О:

- Утвердить муниципальную программу комплексного развития транспортной  инфраструктуры сельского поселения Осиновка муниципального района Ставропольский на 2018 – 2028 гг.» согласно приложению.

- Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете                                     «Новости Осиновки» и на официальном сайте поселения

www.Осиновка ставропольский-район.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Осиновка

м. р. Ставропольский Самарской  области              _________________  С.Ю.Рягузова

Глава сельского поселения Осиновка

м.р. Ставропольский Самарской области                     _________________   В.Ф.Котков

УТВЕРЖДЕНО:

Собранием Представителей

сельского поселения Осиновка

муниципального района Ставропольский

Самарской области

от 12.12.2017 №  38

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры

сельского поселения Осиновка на 2018 –2028г.г.»

ВВЕДЕНИЕ

Программа  комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры сельского поселения  Осиновка муниципального района Ставропольский - документ, устанавливающий перечень мероприятий по  проектированию,  строительству,  реконструкции  объектов  транспортной инфраструктуры  местного  значения,  который предусмотрен также  государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического  развития  района и  планом мероприятий  по  реализации  стратегии  социально-экономического  развития района,  планом  и  программой  комплексного  социально-экономического  развития  сельского поселения.

Реализация  программы  должна  обеспечивать  сбалансированное,  перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с  потребностями  в  строительстве,  реконструкции  объектов  транспортной инфраструктуры местного значения.

Обеспечение    надежного  и  устойчивого  обслуживания  жителей  Осиновка сельского поселения (далее - поселение) транспортными услугами, снижение износа объектов  транспортной инфраструктуры  - одна из  главных проблем, решение которой  необходимо  для  повышения  качества  жизни  жителей  и  обеспечения устойчивого развития поселения.

Решение  проблемы  носит  комплексный  характер,  а  реализация мероприятий  по улучшению  качества  транспортной  инфраструктуры  возможна  только  при взаимодействии  органов  власти  всех  уровней,  а  также  концентрации  финансовых, технических и научных ресурсов.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры сельского поселения Осиновка Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнидеятельности, формирование условий для социально- экономического развития., повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории поселения, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | «Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Осиновка на 2018 – 2028 г.г.» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация с.п. Осиновка |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация с.п. Осиновка |
| Цель Программы | - Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышение уровня безопасности дорожного движения. - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения. - условия для пешеходного и велосипедного продвижения. |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Осиновка; 2. Улучшение транспортного обслуживания населения |
| Целевые показатели | Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, |
| Укрупненные описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | -проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения; -инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства; -капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы; -размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов; -оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта. Создание пешеходных и велосипедных дорожек. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры: 2. развитие транспорта общего пользования: 3. развитие сети дорог поселения 4. снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. повышение безопасности дорожного движения. |

1.Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области.

Сельское поселение Осиновка муниципальное района Ставропольский находится на северо-западе Ставропольского  района. Общая площадь составляет 16309.94га.

В состав сельского поселения Осиновка входит три населённых пункта это: с. Осиновка, Винновка, Ермаково.

На  сегодняшний день численность постоянного населения сельского поселения Осиновка составляет 584 человек, в том числе

Осиновка – 389 чел.,

Винновка – 78 чел.,

Ермаково -117 чел.

В настоящее время в сельском поселении Осиновка сложилась следующая демографическая ситуация:

- население моложе трудоспособного возраста –82 человек;

- население трудоспособного возраста – 325 человека,

- пенсионного возраста –177 человека.

Железнодорожный транспорт отсутствует

Автомобильный транспорт

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для сельского поселения. Они связывают территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и торговли и развития сферы услуг.

Внешние связи сельского поселения Осиновка поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от сельского поселения Осиновка до административного центра района г. Тольятти по автодороге – 76 км, расстояние от г. Тольятти до областного центра г. Самара –100 км.

По территории сельского поселения Осиновка проходят следующие автомобильные дороги общего пользования: По территории сельского поселения Осиновка проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

- Регионального значения Осиновка- Винновка протяженность – 4,710км

- местного значения ул.Славянская                     протяженность – 2км;

- местного значения ул. Молодежная,                  протяженность - 1км;

- местного значения ул. Полевая                        протяженность – 250 п.м.;

- местного значения ул. Заовражная                      протяженность -  1 км.

- местного значения ул. Центральная                   протяженность -  1,5 км.

- местного значения ул. Жигулевская                   протяженность -  1,5 км.

- местного значения ул.Тольяттинская                 протяженность -  1,5 км.

Одной из основных проблем автодорожной сети сельского поселения Осиновка является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

Сооружения и сообщения речного и воздушного транспорта инфраструктуры сельского поселения Осиновка отсутствуют.

2.Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав сельского поселения Осиновка  входят 3 населенных пунктов.

| Населенные пункты | Расстояние до села Осиновка км |
| --- | --- |
| Село Ермаково | 8 км |
| Село Винновка | 5 км |

Транспортная схема решена исходя из исторически  сложившихся планировок сел Осиновка, Ермаково, Винновка. Существующая автомобильная дорога связывает  между  собой  все  три  села  сельского поселения.

Планировочная структура села Осиновка сложилась как регулярная.  Основными  композиционными  осями являются две главные  взаимно перпендикулярные улицы,  на  пересечении  которых расположен общественный  центр села. Одна из них вытянулась с севера на юг в сторону р.Волга (ул. Славянская), другая ( ул.Лазарева) расположена с запада на восток  улицы  имеют  плотную  двустороннюю застройку.

Основными транспортными артериями в селе являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: село Осиновка  – ул. Лазарева, ул.Славянская,

с. Винновка  - ул. Казачкова. с. Ермаково – ул. Центральная, Тольяттинская, Жигулевская.  Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по сельским дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная.

Перечень улично- дорожной сети, в границах сельского поселения Осиновка

| № | Наименование улицы | Дислокация | Протяженность, км | Тип покрытия | Состояние дорожного покрытия | Присваиваемые идентификационные номера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул.Славянская | с.Осиновка | 2 | Асфальто-бетон | Требуется ремонт | 00002822 |
| 2. | Ул. Лазарева | с.Осиновка | 2 | Асфальто-бетон | хорошее |  |
| 2 | Ул. Молодежная | с.Осиновка | 1 | Асфальто-бетон | Неудовл. | 00002823 |
| 3 | Ул.Полевая | с.Осиновка | 250м | Грунт | Неудовл. | 00002825 |
| 4. | Ул. Луговая | с.Осиновка | 500м | грунт | Неудовл. |  |
| 4. | Ул.Заовражная | с.Винновка | 1 | грунт | Неудовл. | 00002824 |
|  | Ул. Казачкова | с.Винновка | 1 | Асфальто-бетон | хорошее |  |
| 5 | Ул.Центральная |  | 1.5 | Щебень | Неудовл. | 00002829 |
| 6 | Ул. Жигулевская |  | 1.5 | грунт | Неудовл. | 00002025 |
| 7 | Ул. Тольяттинская |  | 1.5 | Щебень | Неудовл. | 00002830 |
|  | ИТОГО |  | 12.250 |  |  |  |

В результате анализа улично-дорожной сети сельского поселения Осиновка выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние  сельских улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов

3.Прогноз транспортного спроса , изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории .

На территории сельского поселения Осиновка объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Парк легковых автомобилей составляет около 230 машин и имеет дальнейшую тенденцию к росту

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

В соответствии со Схемой территориального планирования с целью создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории  сельского поселения Осиновка предусмотрено:

Планируемое размещение автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта отображено на «Карте планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры сельского поселения Осиновка. Карте населенных пунктов: с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры сельского поселения Осиновка».

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономические параметры объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

Мероприятия  по  развитию  транспортной  инфраструктуры  сельского поселения Осиновка  разработаны  на  основе  тщательного  и  всестороннего  анализа существующего  состояния  транспортной  системы,  выявленных  тенденций  в изменении  основных  показателей  развития  транспорта,  планируемых пространственных преобразований.

1. Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения.

Для обеспечения устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, намечены мероприятия направленные на проведение работ по государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства муниципальной собственности, установление придорожных полос автомобильных дорог местного значения и обозначение их на местности, выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг, направленных на правовое обеспечение реализации Программы.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи сел с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

2. Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства.

В рамках задачи, предусматривающей развитие  сети автомобильных  дорог  местного значения, соответствующих нормативным требованиям, предусмотрены мероприятия по реконструкции перегруженных движением участков автомобильных дорог, повышение безопасности движения и увеличения грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

3. Капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы.

4. Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов.

Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других мероприятий.

5. Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта.

6. Строительство  пешеходных и велосипедных дорожек.

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться за счет средств областного бюджета, районного бюджета и бюджета сельского поселения Осиновка.

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Непосредственный результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 10 |
| 1.1.1. | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полосы отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения | 2018 | получение правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения |
|  |  | 2019 |  |
|  |  | 2020 |  |
|  |  | 2021 |  |
|  |  | 2022 |  |
|  |  | 2022-2028 |  |
| 1.1.2. | Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства | 2018 | безопасное использование искусственных сооружения на автомобильных дорогах |
|  |  | 2019 |  |
|  |  | 2020 |  |
|  |  | 2021 |  |
|  |  | 2022 |  |
|  |  | 2023-2028 |  |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы | 2018 | Автомобильные дороги местного значения и искусственные сооружения на них должны отвечать действующим нормам и правилам |
|  |  | 2019 |  |
|  |  | 2020 |  |
|  |  | 2021 |  |
|  |  | 2022 |  |
|  |  | 2023-2028 |  |
| 2. |
| 2.1. | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов | 2018 | снижение дорожно-транспортных происшествий |
|  |  | 2019 |  |
|  |  | 2020 |  |
|  |  | 2021 |  |
|  |  | 2022 |  |
|  |  | 2023-2028 |  |
| 3. |
| 3.1. | Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта | 2018 | создание комфортных условий для граждан |
|  |  | 2019 |  |
|  |  | 2020 |  |
|  |  | 2021 |  |
|  |  | 2022 |  |
|  |  | 2023-2028 |  |
|  | Итого по основным мероприятиям |  |  |

Структура инвестиций.

В результате анализа состояния   улично- дорожной сети   сельского поселения Осиновка показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения отсутствуют. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы сельского поселения Осиновка является регулярный контроль ситуации в сфере транспортной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры включает следующие этапы:

Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры поселения.

Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере транспортной инфраструктуры.

Мониторинг Программы сельского поселения Осиновка предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией сельского поселения Осиновка по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации сельского поселения Осиновка

7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основании целевых показателей и индикаторов.

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями).

В  зависимости  от  полученных  в  результате  реализации  мероприятий

Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы эффективность реализации Программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E 95%);

удовлетворительный (E 75%);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы сельского поселения Осиновка является регулярный контроль ситуации в сфере транспортной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры включает следующие этапы:

Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры поселения.

Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере транспортной инфраструктуры.

Мониторинг Программы сельского поселения Осиновка предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией сельского поселения Осиновка по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации сельского поселения Осиновка

| № п/п | Наименование объекта | Общая сметная стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков |  |
| 2 | Строительство пешеходных и велосипедных дорожек |  |
| 3. | Уличное освещение |  |

Основные прогнозные показатели развития транспортной инфраструктуры

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы (контрольные показатели реализации Программы):

Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, км;

Доля протяженности автомобильных дорого общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения,  %;

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории сельского поселения Осиновка.

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные программы до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных функциональных программ;

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.